## Slide 1: ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИМИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК
Студентка 3 курса
6.04.04.13.01 группы
Супрунюк Ирина

## Slide 2: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Цель: сокращение до минимума продолжительности всего комплекса работ, входящих в цепь поставок.
Задача: графически, наглядно и системно отобразить, и оптимизировать последовательность и взаимозависимость работ.
Ключевые работы цепи поставок: заключение договора на поставку материальных ресурсов, оплата за поставку, погрузка, перевозка от поставщика до предполагаемого потребителя, разгрузка и приемка, а также поставка материальных ресурсов по рабочим объектам

## Slide 3: ПОНЯТИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА
Сетевой график — это динамическая модель производственного процесса, отражающая технологическую зависимость и последовательность выполнения комплекса работ, увязывающая их свершение во времени с учётом затрат ре­сурсов и стоимости работ с выделением при этом узких (критических) мест.

## Slide 4: СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Критический путь - это та цепочка работ, для которой характерна наибольшая длительность выполнения, именно его длительность определяет минимальный срок выполнения работ в целом.
Сроки выполнения работ, лежащих вне критического пути, изменяемы – всегда есть возможность либо увеличить длительность, либо начать с опозданием – на общей продолжительности логистической цепи это никак не скажется.
Резерв времени можно использовать на: уменьшения риска невыполнения работы, оптимизацию расходования ресурсов, оптимизацию денежных потоков и т. д.

## Slide 5: ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
возможность определить минимальное время доставки от поставщика до конечного потребителя;
отображение логической последовательности работ, четкость их взаимосвязей;
упрощение составления сетевой модели, расчет, анализ и изучение;
оценка, к каким последствиям приведет задержка в выполнении той или иной работы и направить максимальные усилия на устранение критических задержек.

## Slide 6: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!